## Slide 1: 项目计划
G01小组：
组长：董思诚 组员： 李磊 陈安
——基于项目的游戏攻略网站

## Slide 2
目录

## Slide 3
1.项目背景
2.项目概述
3.可行性分析
4.任务分配
5.配置管理
目录

## Slide 4
1.项目背景
项目名：游戏攻略网站（暂定）
项目的委托单位：SE2020-G01
项目的用户：部分时间有限，只想体验游戏剧情的玩家以及游戏攻略制作人等主要用户和杨枨老师
项目的任务提出者：G01组组长董思诚
项目的主要承担部门为G01组全体成员共三名成员。

## Slide 5
1.项目背景
软件环境：Windows 7，Windows 10，macOS
硬件环境：一般的PC
开发工具： eclipse，Hbuild[2]，VS Code等开发网站以及的工具
数据库系统：MySQL Server 5.5或者更高版本[3]
配置管理工具：GitHub、github desktop

## Slide 6
1.项目背景
项目建设背景：
无论是什么人，只要爱玩游戏总会遇到各种问题，关卡设计师为了让关卡更加有趣味，或者是延长游戏时间，或多或少都会增加一些收集要素或者是解密要素，这类需求会让玩家在玩游戏的时候，花更多时间去钻研一个关卡或者是一个游戏时间段，虽然玩家在解决谜题之后会有些许喜悦感，但是对于部分时间有限，只想体验游戏剧情的玩家来说，是非常痛苦的，所以我们希望有一个攻略性质的网站，能够帮助那些玩家来更好的体验游戏，而不是草草移除这个游戏。当然也有一些玩家想要分享自己的游戏心得，所以类似玩家论坛同样也可以添加在我们项目中，而在论坛中那些游戏攻略制作人也能够大展拳脚。

## Slide 7
2.项目目标
我们小组需要开发出的是一个“游戏攻略网站”，面向互联网全体用户，针对的用户不仅仅是游戏攻略需求者，还有一些愿意交流游戏心得的游戏爱好者；这个游戏攻略网站的目的主要是为了能给游戏爱好者一个方便交流沟通和获取游戏攻略的平台。

## Slide 8
2.项目目标
SMART原则：
 明确的陈述(Specific):
制作一个能够正常运行提供游戏爱好者查询所需攻略的网站，同时也提供论坛给予其交流的平台。
 可以衡量的结果(Measurable)：
拥有课程明确的信息，能够清晰的提供辅助教学网站该有的功能。在教师系统，学生系统和旅客系统中各个功能都能完完整整地实现。


## Slide 9
2.项目目标
可以达成的目标(Attainable)：
实现这个网站，需要一步一步地实现，从小功能一个一个开始实现。分目标实现，先从游戏攻略模块入手，在游戏攻略模块中先从游戏分区起步实现功能，再到具体的提供图文和视频攻略等等类似的小目标，之后再到另一个模块论坛模块，使用相关的工具实现论坛搭建。

## Slide 10
2.项目目标
 现实的或者说是能和实际工作相结合(Realistic)：
我们都是计算机软件工程的学子，小组总共两人，其中两个人是前端方向的，对于网站的建立和设计有充足的经验，后端我们可以通过学习深入来成功做成一个完整的网站架构。
 可以跟踪的(Trackable)：
也能说成是一个有时限的原则，我们得在有显示时间中分割出一下小时间来不断完成我们的辅助教学网站。在12月28日之前，进行具体的时间管理分类，具体实现参考项目计划甘特图。近期目标就是先把项目总体计划与项目制作分工分工完成。

## Slide 11
3.可行性分析
技术可行性
我们参考市面上相似的网站，大多功能比较常见，我们可以模仿着做，且组内两名有前端开发的经验，所以对于实现网站来说，难度不大。
经济可行性
为了满足课程的需要，所以本网站暂时没有需要扩大规模的意图，纯粹免费开放，而开发工具大多为免费开源产品，所以在一定条件下，并不会消耗太多的资金。
操作可行性
浏览网页，作为最早接触互联网的操作，只要是会电脑基本操作的人都可以方便的操作，仅需要键鼠操作，非常容易上手。

## Slide 12
3.可行性分析
可行性分析报告的初稿

## Slide 13
4.任务分配
组员名 | 技术水平（5分满分） | 负责内容 | 详细责任
董思诚 | 4.4 | 组织会议确认需求、发布阶段任务、甘特图 | 通过与客户代表杨枨老师和用户代表沟通获得需求并且组织每次会议；获取组员负责人处修改意见并考虑下次会议内容
李磊 | 4.5 | 文档管理、前端设计 | 通过各个组员编写的文档进行统一地格式字体并且制作文档的封面和目录，编写相关文档、提出整改意见并交给组长整理；
陈安 | 4.2 | PPT管理讲解、后端设计 | 根据拟定好的文档制作PPT，做好基本截图并整合评估PPT质量交由全组审核；

## Slide 14
OBS图

## Slide 15
WBS图

## Slide 16
5.配置管理

## Slide 17
5.参考资料
1.《软件工程导论》 清华大学出版社 张海藩等 第6版
2.《Vue.js实战》 清华大学出版社 作者 尤雨溪
3.《数据库系统概论》（第五版）王珊 萨师煊 编著

## Slide 18
小组分工

## Slide 19
6.小组分工
董思诚：PPT制作以及部分word内容制作 评分（9.2/10）
李磊：word制作 评分（9.3/10）
陈安：工作图制作 评分 （9.1/10）

## Slide 20: 谢谢观看
THANKS