**SE2020-G01-第二十三次会议记录**

课 程 名 称 软件工程导论

小 组 名 称 SE2020-G01

指 导 老 师 杨枨

|  |  |
| --- | --- |
| **会议地点** | 微信聊天 |
| **会议时间** | 2020年1月13日 |
| **会议目的** | 项目收尾阶段相关素材编写工作分配 |
| **会议主持人** | 李磊 |
| **会议参与人员** | 董思诚、李磊、陈安 |
| **会议内容** | 1. 实现阶段前端代码样式已经基本完善，开源论坛模块结合杨老师建议进行取舍； 2. 测试阶段的相关文档补全，寻找相关用户代表测试现阶段的项目； 3. 论坛模块的实现依靠开源平台进行，但目前有些搭建上的问题，现阶段打算选取开源项目来调节； 4. 总结工作的项目PPT的编写，需要我们现在就开始进行，项目总结PPT与项目相关配套文档都同时推进； 5. 后端接口测试：陈安 6. 甘特图的更新：董思诚 7. 前端代码运行测试，主要以黑盒测试为主：李磊、董思诚 8. 测试用例汇总：G01全组 9. 项目总结PPT编写：陈安、董思诚 10. 约见管理员用户：李磊 11. 约见原型确认：李磊 12. 论坛：董思诚 13. 根据预计的相关测试安排，组员各自负责起相关模块  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 详细设计 | 实现 | 测试 |  | | A李磊 | C董思诚 | B陈安 | **论坛模块** | | B陈安 | A李磊 | C董思诚 | **用户及管理员模块** | | C董思诚 | B陈安 | A李磊 | **攻略模块** | |